ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этап 1. Определение предметной области и структуры базы знаний
Срок: 1–2 дня

- Определить конкретную юридическую нишу (недвижимость).

- Сформировать список распространенных вопросов и кейсов.

- Собрать материалы и источники:

- Основные законы и статьи (ГК РФ, ЖК РФ, ФЗ №218, НК РФ и др.).

- Типовые процедуры и инструкции.

- Создать структуру базы знаний в Google Sheets:

- Категория

- Вопрос

- Краткий ответ

- Развернутый ответ

- Ссылки на законодательство (статья, закон)

- Ключевые слова

Результат: Таблица Google Sheets с наполненной структурой базы знаний.

Этап 2. Настройка локальной среды и разработка Telegram-бота
Срок: 2 дня

- Установка и базовая настройка n8n на локальном сервере или VPS.

- Создание бота через @BotFather:

- Получение токена API бота.

- Настройка команд /start, /help, /ask.

- Создание Webhook для Telegram-бота в n8n:

- Использование ноды Telegram Trigger для приема сообщений и событий.

Результат: Рабочий экземпляр n8n и Telegram-бот, готовый к интеграции.*

Этап 3. Разработка базового workflow обработки текстовых запросов в n8n
Срок: 2 дня

- Создание API ключа OpenAI.

- Разработка workflow в n8n:

- Нода Telegram Trigger (входная точка).

- Нода Function или Set для предварительной обработки текста пользователя.

- Нода Google Sheets для поиска по ключевым словам в базе знаний.

- Логическое ветвление (IF): если ответ найден – отправить его, если нет – перейти к генерации.

- Нода OpenAI (ChatGPT) для генерации ответа с использованием системного промпта.

- Нода Telegram для отправки финального ответа пользователю.

- Прописание системного промпта для нейроассистента.
Результат: Рабочий n8n workflow, который обрабатывает текстовые вопросы через гибридную систему (база знаний + OpenAI).*

Этап 4. Интеграция обработки голосовых сообщений
Срок: 1–2 дня

- Настройка ноды Telegram Trigger для приема голосовых сообщений (Document messages).

- Добавление в workflow ветки для обработки аудио:

- Загрузка файла через ноду Telegram (Get File).

- Отправка аудиофайла на транскрибацию через ноду OpenAI (Whisper).

- Передача полученного текста в основной поток обработки запроса (на Этап 3).

- Добавление пометки типа ввода (текст/голос) в логи.
Результат: Бот принимает и корректно обрабатывает голосовые сообщения.

Этап 5. Подключение логирования и форматирование ответов
Срок: 1–2 дня

- Настройка записи всех запросов и ответов в Google Sheets:

- Добавление ноды Google Sheets в конец workflow для логирования.

- Запись: timestamp, ID чата, тип ввода, текст запроса, источник ответа (база/ИИ).

- Разработка шаблона структурированного ответа в ноде Function или Code:

- Четкое разделение ответа, ссылок на законы и уточняющих вопросов.

- Корректное форматирование для Telegram (Markdown).

- Настройка обработки ошибок для всех ключевых API-вызовов (HTTP Request, OpenAI, Google Sheets).
Результат: Полное логирование взаимодействий и отправка пользователям аккуратно отформатированных ответов.

Этап 6. Дополнительные функции и оптимизация
Срок: 2–3 дня

- Реализация меню и кнопок быстрых команд (ReplyKeyboardMarkup) через ноду Telegram.

- Настройка FAQ: создание отдельного листа/таблицы и workflow для мгновенных автоответов.

- Оптимизация производительности:

- Кэширование частых запросов (опционально, через Function ноду и переменные).

- Настройка параллельного выполнения независимых операций в n8n.

- Создание документации по развертыванию и администрированию n8n workflow.
Результат: Бот с улучшенным UX, оптимизированными процессами и документацией.

Этап 7. Комплексное тестирование и запуск
Срок: 2–3 дня

- Функциональное тестирование:

- Текстовые и голосовые запросы различных категорий.

- Проверка поиска в базе знаний и перехода к OpenAI.

- Обработка некорректных данных и ошибок.

- Нагрузочное тестирование (опционально, для оценки стабильности n8n).

- Ревизия и финальная настройка промпта системной роли OpenAI.

- Активация workflow в n8n в режиме Production. Настройка процессов мониторинга (логи, уведомления об ошибках).
Результат: Стабильный, протестированный бот, готовый к использованию.

ИТОГОВАЯ АРХИТЕКТУРА

text

Telegram Bot (текст/голос)

↓

n8n Webhook (локальный сервер)

↓

[Workflow]

├─ Вход: Telegram Trigger

├─ Если сообщение голосовое → OpenAI (Whisper) → Текст

├─ Поиск в Google Sheets (База знаний)

├─ Если ответ найден → Форматирование → Telegram

├─ Если нет → OpenAI (ChatGPT) → Форматирование → Telegram

└─ Логирование в Google Sheets

Технологический стек (MVP)

| Инструмент | Назначение |
| --- | --- |
| n8n (локальный) | Центральный оркестратор рабочих процессов (workflows) |
| Telegram Bot API | Взаимодействие с пользователем, прием текста и аудио |
| OpenAI API | Нейроассистент (ChatGPT) + транскрибация (Whisper) |
| Google Sheets | База знаний + хранение истории запросов |

Возможные улучшения (Post-MVP)

- Миграция базы знаний: Перенос базы знаний из Google Sheets в PostgreSQL для повышения скорости и надежности.

- Векторный поиск (RAG): Интеграция векторной базы данных (например, pgvector, Qdrant) для семантического поиска по базе знаний, а не только по ключевым словам.

- Обработка документов: Возможность загрузки пользователем документов (договоров, выписок) и их AI-анализ.

- Административный интерфейс: Создание простого веб-интерфейса для юристов для быстрого пополнения и редактирования базы знаний.

- Расширение каналов коммуникации: Добавление поддержки других мессенджеров (VK, WhatsApp) через соответствующие ноды в n8n.